# 🗺️  Roadmap — Tourism Service Platform

Stack : React.js  •  Node.js + Express  •  MySQL  |  Durée : 8 Semaines

| Semaine | APP Web (React.js + Node.js + MySQL) | APP Mobile | APP Desktop | Rapport |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | ✅ ✅ Présentation du thème, constitution des binômes, rédaction de la roadmap | ✅ ✅ Présentation thème, roadmap | ✅ ✅ Présentation thème, roadmap | ✅ ✅ Début du rapport |
| S2 | ✅ Cahier des charges complet : - Modules : Tourist, Provider, Admin - Stack : React.js + Node.js + MySQL | ✅ Cahier des charges (RDV, médecins, paiement) | ✅ Cahier des charges (chambres, réservations, paiement) | ✅ Rédaction état de l'art |
| S3 | ✅ Use Case Diagram ✅ Class Diagram 🔲 Sequence Diagrams (Login, Booking, Review, Messaging) | ✅ UML : Use Case, Classes, Séquence | ✅ UML : Use Case, Classes, Séquence | Rapport – Conception UML |
| S4 | Maquettes Figma (Tourist, Provider, Admin) Conception BD MySQL : - Tables: users, services, bookings, reviews, messages, favorites Script SQL de création des tables | Maquettes Flutter + Firestore schema | Fenêtres Java + tables BD | Rapport – Conception interfaces + BD |
| S5 | Backend Node.js + Express : - Auth (JWT) : Register, Login - Routes : Services, Bookings, Reviews - Messaging API - Middleware : auth guard, role-based access - Upload images (Multer) | Backend Flutter : Auth, Réservations, Paiement | Backend Java : Réservation, Paiement, Stock chambres | Rapport – Réalisation backend |
| S6 | Frontend React.js : - Pages : Home, City Detail, Service Detail, Booking, Profile - Dashboard Provider (gestion services, dispo) - Dashboard Admin (users, reviews) - Intégration API backend - Filtres : catégorie, prix, note, localisation | Frontend Flutter : Intégration backend + Notifications push | Frontend Java : Intégration backend + export PDF | Rapport – Réalisation frontend |
| S7 | Tests & Validation : - Auth (Register/Login) - CRUD Services & Bookings - Système de messagerie - Filtres & recherche - Rôles & permissions - Captures d'écran | Tests : Réservation, Paiement, Notifications | Tests : Réservation, Paiement, Alertes | Rapport – Tests + Captures écran |
| S8 | Finalisation du projet — Rapport Final Complet — Préparation Soutenance |  |  |  |

## ✅ Conseils & Statut

• S1–S2 : Terminés — Cahier des charges rédigé, roadmap définie.

• S3 (en cours) : Use Case ✅  |  Diagramme de classes ✅  |  Diagrammes de séquence 🔲 (à compléter : Login, Réservation, Messagerie, Avis)

• Commencer le rapport dès S1 — ne pas attendre la dernière semaine.

• Tester chaque fonctionnalité dès qu'elle est développée.

• Bonus possibles (S6–S7) : Système de fidélité, recommandations IA, carte interactive des destinations.